WoodHub — Tóm tắt cập nhật Backend

Dành cho thành viên BE · Ngày 09/10/2026 · Người thực hiện: Nguyễn Tuấn Toàn (cùng Claude Code)

# 1. Tổng quan

Đợt này gồm: audit toàn hệ thống, dựng bộ kiểm thử E2E (Playwright, gọi API của BE chạy local), sửa các lỗi nghiêm trọng được duyệt, và thêm dữ liệu giá/thời gian cho danh sách báo giá. Toàn bộ thay đổi BE nằm trong repo woodhub-be nhánh main dưới dạng 13 commit (mỗi lỗi một commit), chưa deploy.

- Không đổi schema DB — không có migration nào. Chỉ sửa Java.

- Kết quả kiểm thử: 60/60 test E2E API pass trên BE local (bao gồm phân quyền, báo giá, gói đăng ký, webhook SePay, đồng thời).

- Code BE local đã đủ mọi commit trên GitHub (origin/main = 90b3c91 của Tín Mai, 07/10/2026) rồi mới cộng thêm 13 commit của đợt này, nên không có xung đột.

- Thay đổi hành vi API có thể ảnh hưởng client cũ: xem mục 3 (renew trả 402, chưa đăng nhập trả 401).

# 2. Danh sách commit BE

| Commit | Mã | Nội dung | File chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 517f3db | AUD-002 | Chặn gia hạn gói trả phí miễn phí: POST /subscriptions/me/renew trả 402. | UserSubscriptionServiceImpl, UserSubscriptionController |
| 9448eea | AUD-003 | User không có gói active dùng hạn mức gói Free, không bị khoá 429. | UsageLimitServiceImpl, SubscriptionPlanRepository |
| 4d9e916 | AUD-004 | Khoá hàng payment (SELECT … FOR UPDATE) khi xử lý webhook, không kích hoạt trùng. | PaymentRepository, PaymentServiceImpl |
| 8eed56b | AUD-004b | Mua lại cùng gói khi còn hạn thì cộng dồn thời gian. | UserSubscriptionServiceImpl |
| d2726d8 | AUD-005 | Chính sách trả muộn: tiền đã vào thì kích hoạt; gói đã tắt chỉ ghi nhận paid. | PaymentServiceImpl |
| 9726946 | AUD-020 | Offer: giá phải > 0, thời gian dự kiến ≥ 1 ngày (tuỳ chọn). | CreateOfferRequest |
| 6ce5e6d | AUD-009 | Ghi nhận báo giá hết hạn vào DB; thêm job 5 phút. | QuoteServiceImpl, QuoteRequestRepository, QuoteExpiryScheduler |
| dd9c087 | AUD-015 | Chưa đăng nhập trả 401 (trước là 403). | SecurityConfig |
| a9c9923 | AUD-017 | STOMP chỉ cho SUBSCRIBE vào /user/**. | StompAuthChannelInterceptor |
| 4b89d74 | AUD-008 | Trừ hạn mức nguyên tử bằng 1 câu SQL, không vượt hạn mức khi song song. | UserUsageLimitRepository, UsageLimitServiceImpl |
| 231892c | AUD-007 | So khớp API key webhook thời gian không đổi; log không in cả payload. | PaymentServiceImpl |
| 03d9842 | Phase 4 | Danh sách báo giá trả thêm giá/thời gian/số vòng (mục 4). | QuoteRequestResponse, QuoteServiceImpl, 2 repository |
| b3dbe36 | Test | SQL seed/cleanup dữ liệu E2E (không phải code chạy). | sql/e2e/ |

# 3. Thay đổi hành vi API cần lưu ý

| Endpoint / hành vi | Trước | Sau |
| --- | --- | --- |
| POST /api/subscriptions/me/renew | Tự cộng 1 tháng, không cần thanh toán. | Trả 402. Gia hạn = tạo payment cho đúng gói đang dùng (POST /api/payments/subscription); webhook cộng dồn 1 tháng. |
| Request chưa đăng nhập hoặc token sai | 403 Forbidden. | 401 Unauthorized, JSON {status, error, message}. 403 chỉ còn cho trường hợp đủ token nhưng thiếu quyền. |
| POST /api/quotes/{id}/offers | price ≥ 0, leadTimeDays ≥ 0. | price > 0, leadTimeDays ≥ 1 (vẫn có thể bỏ trống). Vi phạm trả 400. |
| Hạn mức khi không có gói active | Mọi hạn mức = 0, dùng gì cũng 429. | Dùng hạn mức của gói Free (gói price ≤ 0 đang bán). |
| Webhook SePay cho payment đã expired hoặc quá hạn QR | Kích hoạt gói (không có chủ đích). | Vẫn kích hoạt (chính sách đã chốt: tiền đã vào thì giao gói), trừ khi gói đã bị tắt bán: ghi paid, cảnh báo, không kích hoạt. |
| Mua lại cùng gói khi còn hạn | Tính 1 tháng từ bây giờ, mất ngày đã trả. | Hạn mới = hạn hiện tại + 1 tháng. Đổi sang gói khác vẫn tính từ bây giờ. |
| GET /api/quotes/my, /incoming, /{id} | Danh sách không có giá/thời gian; trạng thái hết hạn không được lưu. | Có thêm các field ở mục 4; báo giá quá hạn tự chuyển expired. |
| WebSocket STOMP SUBSCRIBE | Subscribe được mọi destination sau khi CONNECT. | Chỉ /user/**. Chat hiện chỉ dùng /user/queue/messages nên không ảnh hưởng. |

Client cũ: FE trong repo đã cập nhật (bỏ gọi renew, giữ cơ chế refresh token cho cả 401 lẫn 403). Nếu có client khác gọi renew, cần đổi sang luồng thanh toán.

# 4. Tính năng mới: giá và thời gian trong danh sách báo giá

Các field dưới đây được thêm vào QuoteRequestResponse (chỉ thêm, không đổi field cũ), có ở danh sách và chi tiết. Danh sách dùng 2 truy vấn gộp cho cả trang (offer và đơn theo IN) nên không bị N+1.

| Field | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| latestOfferPrice, latestOfferBy | Đơn giá/sản phẩm của vòng mới nhất và bên đề xuất (workshop hoặc customer). Null nếu chưa có offer. |
| finalPrice, finalTotal | Đơn giá chốt và tổng (đơn giá × số lượng). Chỉ có khi status = accepted. |
| estimatedDays | Thời gian dự kiến (ngày) của offer mới nhất hoặc offer đã chốt. |
| estimatedCompletionDate | Ngày hoàn thành ƯỚC LƯỢNG = ngày chốt + estimatedDays (giờ VN). Chỉ khi accepted. Không lưu trong DB. |
| negotiationRounds, updatedAt | Số vòng ra giá; thời điểm cập nhật cuối của báo giá. |

# 5. Việc cần làm trước và sau khi push

- Review 13 commit trong woodhub-be (git log origin/main..HEAD, git diff origin/main..HEAD -- src).

- Kiểm tra biến CORS_ALLOWED_ORIGINS trên Render: phải có đủ domain FE, đặc biệt domain mới woodhub.io.vn và www.woodhub.io.vn (ví dụ https://woodhubmvp.vercel.app,https://woodhub.io.vn,https://www.woodhub.io.vn). Nếu thiếu, FE trên domain mới bị chặn CORS. Sau khi xác nhận mới nên bỏ wildcard https://*.vercel.app khỏi giá trị mặc định (AUD-018).

- Deploy tự động: render.yaml đặt branch main, nên push vào main sẽ làm Render build lại. Lưu ý job QuoteExpiryScheduler mới chạy mỗi 5 phút (giống PaymentExpiryScheduler).

- Thứ tự an toàn: deploy FE trước hoặc cùng lúc với BE (FE mới tương thích cả BE cũ lẫn mới).

- Sau deploy: gọi thử GET /api/subscription-plans, đăng nhập, GET /api/quotes/my (kiểm tra field mới) và một webhook SePay thử nếu có điều kiện.

# 6. Những mục đã phát hiện nhưng chưa sửa

| Mã | Vấn đề | Lý do / đề xuất |
| --- | --- | --- |
| AUD-016 | Swagger/OpenAPI công khai trên production. | Render dùng /v3/api-docs làm health check và nhóm đang test bằng Swagger. Muốn khoá: thêm endpoint health riêng, đổi healthCheckPath, rồi mới ẩn Swagger. |
| AUD-018 | CORS mặc định có https://*.vercel.app. | Cần xác nhận biến môi trường trên Render trước (mục 5). |
| AUD-007 (một phần) | Chưa đối chiếu accountNumber của webhook. | Chưa có payload thật của SePay; sai tên trường sẽ từ chối tiền thật. Nên lấy 1–2 log webhook thật rồi bật kiểm tra ở chế độ chỉ cảnh báo. |
| AUD-019 | application.properties có giá trị mặc định (host/username Supabase, Google client id). | Không có mật khẩu/khoá; rủi ro thấp. |
| AUD-021 | PaymentStatus.failed không bao giờ được đặt. | Cần định nghĩa nghiệp vụ "thất bại" (SePay không báo thất bại). |
| AUD-010 | Chấp nhận offer đồng thời. | Không phải lỗi: DB đã có UNIQUE(quote_request_id) và lỗi 23505 trả 409. Log có WARN ồn nhưng vô hại. |
| AUD-022 | AI chat trả 502 từ FE. | Xem docs/BUG_AI_CHAT_502.md (các phép thử T1–T6). |

Đổi gói khác giữa kỳ (nâng/hạ cấp): hiện tính từ bây giờ và không quy đổi giá trị gói cũ — cần quyết định nghiệp vụ.

# 7. Chạy lại bộ kiểm thử E2E

Cảnh báo: DB Supabase (project cqxieqbwgvftdumoekce) đang được dùng chung bởi website production. Seed chỉ thêm dữ liệu có dấu [E2E] (email e2e+…@test.woodhub.local, id e2e00000-…) và có script dọn.

- Chạy BE local bằng JDK 17, cổng 8082, với biến SEPAY_* giả và SEPAY_WEBHOOK_API_KEY riêng cho test (JDK 25 trong sandbox gặp lỗi loopback).

- Chạy backend/sql/e2e/seed.sql trên Supabase, rồi trong thư mục web: npx playwright test. Sau khi chạy xong chạy backend/sql/e2e/cleanup.sql. Muốn chạy lại cần cleanup rồi seed lại (webhook làm đổi trạng thái payment).

- File web/e2e/.env.e2e (đã gitignore) chứa URL API local và khoá webhook TEST — không phải khoá SePay thật.

- Báo cáo chi tiết: woodhub/docs/audit-report.md, e2e-report.md, fix-log.md, phase4-data-design.md, phase5-plan-features.md.

# 8. Ghi chú khác từ audit

- Schema DB không có Flyway (ddl-auto=validate); chỉ có backend/sql/*.sql lẻ. Đổi cột/enum phải làm tay trên Supabase.

- Hạn mức gói tính theo THÁNG. Chỉ design và ai_chat được BE thực thi; ar_3d và export có số liệu trong DB nhưng chưa có gì để chặn, nên FE đã ẩn khỏi Bảng giá.

- Các gói trên production: free (0đ), B2C Premium AR/3D (79.000đ), Custom Design Premium / Verified (299.000đ). display_features của cả 3 gói đang rỗng; admin có thể bổ sung tại trang quản trị gói.